Nome da medida	Número de tarefas não concluídas na iteração
Objetivo da medida	Identificar o número de tarefas não concluídas na iteração
Unidade da Medida	Número de tarefas
Forma de cálculo da medida	Deve-se contar o número de tarefas não concluídas na iteração
Valores aceitáveis	Definido pela empresa
Análise crítica	Menor é melhor
Exemplo de cálculo	Uma determinada empresa analisa e verifica o numero de tarefas que ficaram incompletas ou não puderam ser implementadas na iteração

Nome da medida	Severidade média dos defeitos
Objetivo da medida	Avaliar a qualidade do produto
Unidade da Medida	Nível de severidade dos defeitos
Forma de cálculo da medida	Realizar a razão entre o somatorio da severidade do defeito e o número de defeitos relatados pelo cliente
Valores aceitáveis	1 e 3
Análise crítica	Menor é melhor
Exemplo de cálculo	Apos receber seu produto um cliente releta 5 defeitos encontrados no software comprado. Depois da analise da empresa são feitas as avaliacoes da severidade de cada defeito que são: 2, 1, 3, 1, 2. A severidade média dos defeitos do projeto é, portanto, calculada em: / (2 + 1 + 3 + 1 + 2) / 5 = 1.8

Nome da medida	Taxa de acerto na estimativa das tarefas
Objetivo da medida	Identificar ditorções entre o tempo de duração previsto para a execução das tarefas e o tempo de duração realizado. / Observar tendências/previsibilidade do cuprimento das entregas dentro dos prazos.
Unidade da Medida	Percentual
Forma de cálculo da medida	Razão entre o número de tarefas desenvolvidas no prazo estimado e o número de tarefas da interação multiplicado por 100.
Valores aceitáveis	0 e 100%
Análise crítica	Maior é melhor
Exemplo de cálculo	Em um determinado projeto constatou-se que deveriam ser desenvolvidos 30 tarefas de interacao. Portanto, foram desenvovidas apenas 25 tarefas no prazo estimado. Logo, a taxa de acerto na estimativa das tarefas foi calculada em: / (25/30) x 100 = 83.333… %

Nome da medida	Taxa de dívida técnica
Objetivo da medida	Avaliar a qualidade do codigo desenvolvido
Unidade da Medida	Percentual
Forma de cálculo da medida	Calcular atraves da razão entre o número total de tarefas com divida técnica na interação e o número de tarefas da interação i, multiplicado por 100
Valores aceitáveis	0 e 100%
Análise crítica	Menor é melhor
Exemplo de cálculo	Em um determinado projeto constatou-se que o numero de tarefas de interacao i era 40 e o numero de tarefas com divida tecnica na interacao i era 30. Logo, a taxa de dívida técnica da interacao foi calculada em: / (30/40) x 100 = 875%

Nome da medida	Taxa de retrabalho
Objetivo da medida	Avaliar a qualidade do produto
Unidade da Medida	Adimensional
Forma de cálculo da medida	Deve-se realizar a razão entre o somatório do tempo investido na correção dos vários defeitos e o número total de horas trabalhadas no projeto
Valores aceitáveis	0 a 1
Análise crítica	Menor é melhor
Exemplo de cálculo