Nome da medida	Defeitos encontrados pelo cliente
Objetivo da medida	Identificar defeitos não visualizados durante a fase de testes por meio do feedback do cliente em contato com o software
Unidade da Medida	Número de defeitos encontrados por release
Forma de cálculo da medida	Em cada release deve-se encontrar o somatório dos defeitos encontrados pelo cliente
Valores aceitáveis	Definido pela empresa
Análise crítica	Quanto menor o valor, melhor o resultado
Exemplo de cálculo	Um cliente obtém, ao final de uma release, um software funcional e encontra 5 defeitos. / Ele dá um feedback à equipe de desenvolvimento a respeito dos defeitos e a mesma inclui isso em o número obtido em um relatório, no caso 5.

Nome da medida	Densidade dos defeitos
Objetivo da medida	Obter a avaliação da qualidade do produto
Unidade da Medida	Definido pela empresa
Forma de cálculo da medida	No caso, levando em consideração que dada empresa escolheu como a densidade dos defeitos a relação entre defeitos por sprint e pontos por sprint, obteremos a seguinte fórmula: / {dd_i} = {d_i} over {tp_i} / ddi = Densidade de defeitos na iteração i / di = defeitos encontrados na iteração i / tpi = total de pontos realizados na iteração i
Valores aceitáveis	Definido pela empresa
Análise crítica	Quanto menor o valor, melhor o resultado
Exemplo de cálculo	Uma empresa x de desenvolvimento de software estipulou que o tamanho a densidade dos defeitos de um projeto de software será obtida por meio da razão dos defeitos encontrados em dada sprint por seus pontos. / Em uma sprint y, de 25 pontos, foram identificados 10 problemas. / Nesse caso a densidade de problemas é: / d_p = {10} over 25

Nome da medida	Diagrama de fluxo cumulativo
Objetivo da medida	Obter a eficiência da equipe durante todo o desenvolvimento, incluindo gargalos e uma vista geral do processo de produção de software.
Unidade da Medida	Número de tarefas por etapa
Forma de cálculo da medida	O cálculo obtido através da diferença entre o número de tarefas (inventário) em uma fase / em um ponto específico no tempo e o número de tarefas (inventário) da / fase subsequente em um ponto específico no tempo, onde: / INVf = Inventário da fase f / TSf,t = Número de tarefas (inventário) na uma fase f em um ponto específico no tempo t / TSf,t+1 = Número de tarefas (inventário) em uma fase f+1 em um ponto específico no tempo t
Valores aceitáveis	Definido pela empresa
Análise crítica	O valor deve ser alto e contínuo durante todas as etapas
Exemplo de cálculo	Empresa fictícia: Mrcon Equipe da operação: 4 pessoas Quantidade de semanas para entrega: 4 semanas Funcionalidades a desenvolver: 30

Nome da medida	Esforço de administração do projeto
Objetivo da medida	Gerir o tempo gasto em atividades de administração do projeto
Unidade da Medida	Percentual
Forma de cálculo da medida	O resultado é obtido por meio da razão entre o número de horas trabalhadas em / atividades referentes à administração e o número total de horas trabalhadas no / projeto, havendo uma multiplicado por 100. / { eap } = ({ ha } over {ht} )*100 / onde: / eap = Esforço de administração do projeto / ha = Horas trabalhadas na administração do projeto / ht = Horas totais trabalhadas
Valores aceitáveis	Definido pela empresa
Análise crítica	Quanto menor o valor, melhor o resultado
Exemplo de cálculo	Empresa fictícia: DcTech Equipe da operação: 49 pessoas / Projeto: População saudável / Descrição: software de auxílio à alimentação da população carente do Gama Horas totais de trabalho no desenvolvimento: 45 Horas gastas com administração: 10 / eap = ({ 10 }over{ 45 })*100

Nome da medida	Funcionalidades testadas e entregues
Objetivo da medida	Avaliar percentualmente a qualidade do produto
Unidade da Medida	Percentual
Forma de cálculo da medida	É obtida através da razão entre o número de funcionalidades aceitas/entregues na iteração e o número de funcionalidades testadas na iteração, havendo uma multiplicado por 100 posteriormente. / Fte = ({ fea }over{ft}) / onde: / Fte = Funcionalidades testadas e entregues / fea = Funcionalidades entregues e aceitas / ft = Funcionalidades testadas na iteração
Valores aceitáveis	0 a 100%
Análise crítica	Quanto maior o valor obtido, melhor
Exemplo de cálculo	Empresa fictícia: FgArrasa Equipe da operação: 34 pessoas / Projeto: População conectada Funcionalidades testadas e entregues: 24 / Funcionalidades testadas na iteração: 12 / Fte = ( {24} over {12} )*100

Nome da medida	Grau de atendimento aos requisitos funcionais
Objetivo da medida	Avaliar a qualidade do produto
Unidade da Medida	Percentual
Forma de cálculo da medida	Deve-se realizar a razão entre o número de requisitos funcionais (histórias) / aceitos pelo cliente na iteração i e o número total de requisitos funcionais / (histórias) da iteração i, multiplicado por 100. / Garfi = {rfac_i} over {rft_i} * 100 / onde : / Garf = Grau de atendimento aos requisitos funcionais / rfaci = requisitos funcionais aceitos pelo cliente na iteração i / rfti = Total de requisitos funcionais da iteração i
Valores aceitáveis	0 e 100%
Análise crítica	Maior é melhor
Exemplo de cálculo	Empresa fictícia: SiLigaConecta Equipe da operação: 21 pessoas / Projeto: Digitalize conosco Requisitos funcionais aceitos pelo cliente: 23 / Total de requisitos funcionais : 30 / Garf = ( {23} over {30} )*100